UMOWA NR RZZO/DA/2022/12

O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ………………… 2022 r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy 
ul. Staroprzygodzkiej 121, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000407668, NIP: 622-278-03-55, reprezentowaną przez:

Marzenę Wodzińską – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie „Stronami”, a każda z osobną „Stroną”.

§ 1.

- Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne 
w trybie zamówienia podstawowego, przeprowadzonego według ustawy z dnia 
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710), zwanej dalej „Pzp”.

- Integralne części Umowy stanowią:

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

  - oferta Wykonawcy, w zakresie w jakim nie jest sprzeczna z treścią niniejszej Umowy.

- Zobowiązania Wykonawcy zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej Umowy.

§ 2.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace, których przedmiotem jest dostawa, montaż i uruchomienie nieogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz wykonanie koniecznych przyłączy elektrycznych.

- Zakres prac składających się na przedmiot Umowy określony w ust. 1 obejmuje 
w szczególności:

- budowę fabrycznie nowej stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wyposażonej 
w dwa punkty ładowania, umożliwiającej szybkie ładowanie prądem stałym 
o mocy 50 kW oraz ładowanie prądem przemiennym,

- wykonanie przyłącza elektrycznego pomiędzy stacją transformatorową a stacją ładowania (odległość ok. 180 m).

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie 
z dokumentami, o których mowa w pkt. 3.2 ppkt. 1, 2, 4 SWZ, przepisami BHP, zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z prawem polskim.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się ze wszystkimi lokalnymi warunkami 
i okolicznościami wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich żadnych uwag.

- Realizacja prac nie ujętych w projekcie technicznym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a koniecznych do prawidłowego wykonania 
i zakończenia przedmiotu Umowy wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu potrzebę realizacji prac wskazanych w zdaniu pierwszym na piśmie w terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia potrzeby realizacji tego rodzaju prac. W piśmie Wykonawca powinien określić zakres prac, termin ich realizacji oraz wysokość wynagrodzenia. Jeżeli prace, 
o których stanowi zdanie pierwsze, można było przewidzieć po zapoznaniu się 
z projektem technicznym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, ich realizacja odbywa się w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem technicznym a specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych 
od dnia stwierdzenia rozbieżności, ma obowiązek każdorazowo zwrócić się 
do Zamawiającego o wskazanie na piśmie, który z dokumentów znajduje zastosowanie.

- Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych musi spełniać definicję 
i wymagania wskazane w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1083).

§ 3.

- Wykonawca wykona przedmiot niniejszej Umowy w terminie ….…………….. tygodni od dnia podpisania Umowy.

- Teren budowy zostanie przekazany w dniu podpisania Umowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu.

- Strony dopuszczają wydłużenie terminu wskazanego w ust. 1 w przypadku:

- konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych, których wykonanie 
jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu Umowy,

- zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmienionych przepisów, które 
to zmiany nastąpiły w trakcie realizacji Umowy,

- zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek Zamawiającego 
lub Wykonawcy,

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji,

- wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności (tj. klęski żywiołowe, epidemie, katastrofy, zamieszki, strajki generalne, działania zbrojne, embargo, blokady granic, decyzje i akty normatywne pochodzące od organów władzy lub administracji publicznej wydane zgodnie z kompetencjami tych organów),

- zawarcia lub zmian umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

- W celu dokonania zmiany wskazanej w ust. 3, Strona o to wnioskująca zobowiązana 
jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. Wniosek o zmianę Umowy powinien mieć formę pisemną i zawierać co najmniej: zakres proponowanej zmiany, opis okoliczności faktycznych uzasadniających dokonanie zmiany, informacje potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany, wskazanie podstawy prawnej/ kontraktowej dokonania zmiany.

- Zmiana musi być dokonana w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. W wyniku zmiany termin realizacji Umowy nie może przekroczyć 
52 tygodni od dnia podpisania Umowy.

§ 4.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wskazanego w zdaniu pierwszym.

- Najpóźniej na 3 dni przed przystąpieniem do rozpoczęcia prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej, o którym stanowi ust. 1. Zamawiający może wstrzymać wykonywanie prac przez Wykonawcę z winy Wykonawcy do czasu doręczenia przez Wykonawcę rzeczonego dokumentu.

- Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili odbioru końcowego robót  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe powstałe w trakcie i w związku z wykonywaniem Umowy oraz z tytułu nienależytego 
jej wykonania, a w szczególności spowodowane wykonywaniem robót budowlano-montażowych.

§ 5.

- Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za kompleksowe i należyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy na kwotę …………….. zł netto (………. złotych netto). 
Do powyższej kwoty doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury.

- Roboty dodatkowe/zamienne, które nie będą wykonywane w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, rozliczane będą na podstawie odrębnych, pisemnych uzgodnień Stron.

- Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch ratach.

- Podstawą wystawienia pierwszej faktury, stanowiącej 80% wartości wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 1, będzie protokół końcowy bezusterkowego odbioru robót podpisany przez Zamawiającego oraz spełnienie obowiązków określonych w ust. 7 oraz w § 6 ust. 4 
i 5.

- Podstawą wystawienia drugiej faktury, stanowiącej 20% wartości wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 1, będzie otrzymanie zgody na użytkowanie wydane przez odpowiedni urząd – Urząd Dozoru Technicznego.

- Faktury zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przesłanek uprawniających do ich wystawienia wskazanych w ust. 4 i 5.

- Jeżeli Wykonawca wystawia fakturę za roboty, przy wykonywaniu których brał udział Podwykonawca i dalszy Podwykonawca, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

    - protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez Podwykonawcę  i dalszego Podwykonawcę,

    - kopię faktury wystawionej dla Wykonawcy przez Podwykonawcę i dla Podwykonawcy przez dalszego Podwykonawcę za wykonane roboty, dostawy 
i usługi, łącznie z kopią przelewu bankowego,

    - oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia 
za powyższe elementy robót, dostawę lub usługę.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający wpłaci przelewem 
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury pod warunkiem, 
że zrealizowały się przesłanki do jej wystawienia wskazane w ust. 4 i 5.  Terminem spełnienia świadczenia będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca może zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji 
o możliwości zgłoszenia uwag.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- Suma bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz płatności na rzecz Wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 1.

- Obowiązki wskazane w ust. 7 lit. b i c podlegają wyłączeniu w przypadku zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

§ 6.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót wykonanych na podstawie niniejszej Umowy.

- Gotowość odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu na piśmie. Zakrywanie elementów robót może być rozpoczęte po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego. Odbiór robót zanikających oraz ulegających zakryciu powinien zostać dokonany w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru.

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie.

- Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem atesty, aprobaty i certyfikaty.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 3 egzemplarze kompletnej dokumentacji powykonawczej, technicznej, uzgodnień i badań koniecznych do wprowadzenia przedmiotu Umowy do użytku.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego. Jeżeli dokumentacja wskazana 
w ust. 4 i 5 zostanie przekazana Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości 
do odbioru końcowego, wówczas termin wskazany w zdaniu pierwszym liczony jest 
od daty przekazania Zamawiającemu powyższej dokumentacji.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 7.

- Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie 
się posługiwał przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, przepisami BHP, a także, że będą one wyposażone w sprzęt ochrony osobistej.

- Wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji Umowy muszą być ubrane w ubrania robocze spełniające wymogi BHP, zaopatrzone w napisy zawierające nazwę firmy – osoby nie spełniające tego wymogu mają obowiązek opuścić teren budowy 
na żądanie przedstawiciela Zamawiającego.

- Wymagania i informacje dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

- Wykonawca wykonywać będzie prace w zakresie ziemnych robót budowlanych polegających na wykopaniu rowu, położeniu linii kablowej zasilającej stację ładowania i położeniu chodnika z kostki brukowej przez zatrudnionych w ramach umowy o pracę na podstawie art. 22 § 1 Kodeksu pracy pracowników przez cały okres obowiązywania Umowy,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania wykonywania przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z lit. a  poprzez prawo żądania w trakcie realizacji Umowy przedłożenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania:

- oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności,

- umów o pracę ze wszystkimi pracownikami zatrudnionymi przez Wykonawcę w celu realizacji Umowy,

- dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń,

- w przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w lit. b Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy za każde uchybienie tym obowiązkom, polegające na niedostarczeniu żądanych dokumentów lub niedostarczeniu ich w terminie. W przypadku nieprzedłożenia w ogóle 
lub nieprzedłożenia w terminie, na trzy kolejne wezwania, żądanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących 
w imieniu Wykonawcy Umowę, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 
od Umowy z winy Wykonawcy wraz z prawem do naliczenia kary umownej, 
o której stanowi § 9 ust. 1 lit. c. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na udzielenie odpowiedzi na trzecie kolejne wezwanie ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za właściwe zabezpieczenie przed kradzieżą 
lub uszkodzeniem w wyniku działania dowolnej siły, zgromadzonego na terenie budowy swego mienia, w tym również zgromadzonych materiałów, wykonanych robót 
i wbudowanych materiałów, do chwili spisania protokołu odbioru końcowego 
i przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu. Zamawiający zobowiązany jest 
do zapewnienia dozorowania placu budowy po zakończonym dniu pracy.

- Wykonawca, bez osobnego wezwania, sprząta i usuwa z placu budowy na koniec dnia 
na własny koszt cały gruz budowlany, odpady, materiały opakunkowe oraz utylizuje 
je z zachowaniem wymogów prawa dotyczących ochrony środowiska. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę tego obowiązku, Zamawiający ma prawo 
do bezzwłocznego usunięcia gruzu budowlanego, odpadów i materiałów opakunkowych 
na koszt Wykonawcy, bez potrzeby kierowania do Wykonawcy wezwania do ich usunięcia.

§ 8.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu Umowy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu Umowy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot Umowy gwarancji 
na okres 3 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający ma prawo wyboru w każdym indywidualnym przypadku, czy będzie korzystał z rękojmi, czy też gwarancji. Zamawiający może przenieść swoje uprawnienia wynikające z gwarancji lub rękojmi na inny podmiot, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
O takim przeniesieniu Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest przybyć na każdorazowe wezwanie awaryjne w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku konieczności wymiany uszkodzonego podzespołu termin jego wymiany uzależniony 
jest od dostępności u producenta, jednak termin nie może być dłuższy niż 14 dni. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Sposób działania w przypadku ujawnienia się wad i usterek w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy będzie taki sam, jak opisany w ust. 5. Brak terminowej reakcji 
ze strony Wykonawcy na zgłoszone usterki i wady uprawnia Zamawiającego, poza uprawnieniem wskazanym w ust. 5 zdanie trzecie, także do odstąpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy i żądania zapłaty kary umownej określonej w § 9 ust. 1 lit. c. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do usunięcia wady lub usterki przez Wykonawcę.

§ 9.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

  - zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 3,

  - zwłoki w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki,

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, a także za rozwiązanie niniejszej umowy przez Zamawiającego 
z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

  - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie zapłaty,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Zamawiającego lub przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

- zwłoki Zamawiającego w przystąpieniu do odbioru końcowego robót, w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości wynagrodzenia netto wskazanego w  § 5 ust. 1 Umowy (maksymalna kara umowna).

- Jeżeli szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 10.

- Zamawiającemu, oprócz pozostałych przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie, przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji Umowy przez co najmniej 5 dni roboczych,

- gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie ogłoszona upadłość.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

- Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. 	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, i przysługuje w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu podstawy do odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 lit a.

§ 11.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa o podwykonawstwo musi zawierać między innymi:

  - zakres powierzony Podwykonawcy,

  - wskazanie umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą (nr umowy, data umowy, przedmiot umowy),

  - kwotę wynagrodzenia, nie większą niż wynika to z oferty Wykonawcy,

  - termin wykonania,

  - warunki dokonania płatności wynagrodzenia,

  - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

  - numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do tego projektu w formie pisemnej zastrzeżenia, jeśli:

    - nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

    - przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 lit. f,

    - zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż …………… zł (0,5% wartości umowy). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 lit. f, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Korzystanie przez Zamawiającego z terminów, o których mowa w ust. 3 i ust. 6, nie jest podstawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 12.

      - Za realizację Umowy odpowiadają:

- ze strony Zamawiającego - ………………………………

- ze strony Wykonawcy - ……………………………………

- Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, wezwania, oświadczenia powinny być dokonywane na następujące adresy:

- ze strony Zamawiającego - ………………………………………………

- ze strony Wykonawcy - …………………………………………………….

- Doręczenie jest skuteczne jeżeli zostało dokonane na wskazane powyżej adresy.

- Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do powiadamiania o każdej zmianie danych wskazanych w ust. 1 i 2 w terminie 3 dni roboczych od daty kiedy dane te uległy zmianie.

- Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 4 spowoduje, że doręczenie dokonane na ostatnio znane adresy będzie traktowane jako skuteczne.

§ 13.

Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i Pzp.

§ 14.

Dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Stronami właściwy jest sąd siedziby Zamawiającego.

§ 15.

- Wszelkie informacje wynikające z niniejszej Umowy oraz informacje dostarczone 
w jakiejkolwiek postaci Wykonawcy, jego pracownikom, Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom przez Zamawiającego i inne podmioty przez niego upoważnione 
albo uzyskane przy okazji wykonywania Umowy, będą uważane za informacje poufne 
i będą wykorzystywane przez odbiorców wyłącznie w celu wywiązania się ze zobowiązań lub skorzystania z praw wynikających z Umowy i nie mogą być ujawniane osobom trzecim w innym celu, chyba że za pisemną uprzednią zgodą Zamawiającego. Powyższe obejmuje również nieudzielanie informacji mediom. W przypadku naruszenia klauzuli przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszych Podwykonawców lub inny podmiot, któremu Wykonawca przekaże informacje, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek naruszenia osobno.

- Ograniczenia, o których mowa wyżej, nie mają zastosowania do informacji, które staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy, tj.:

- zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony,

- ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego Sądu pod warunkiem, że Strona ujawniająca zawiadomi drugą Stronę o tym obowiązku przed takim ujawnieniem,

- ich ujawnienie jest wymagane przez jakąkolwiek giełdę papierów wartościowych, organ władzy wykonawczej lub ustawodawczej lub stosowne przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznych.

- Obowiązek zachowania poufności dotyczy zarówno okresu obowiązywania Umowy, jak i okresu po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu, odstąpieniu.

§ 16.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, a także rozwiązanie umowy za zgodą obu Stron, wypowiedzenie Umowy, odstąpienie od Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

§ 17.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach., po jednym 
dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:  			                                 WYKONAWCA: